魏县扶贫开发和脱贫工作领导小组文件

魏扶脱组〔2019〕15号

魏县扶贫开发和脱贫工作领导小组

关于印发《魏县2019年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》的通知

各乡镇政府、街道办，县整合财政涉农资金有关部门：

《魏县2019年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》已经县扶贫开发和脱贫工作领导小组研究同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

魏县扶贫开发和脱贫工作领导小组

2019年5月10日

魏县2019年度统筹整合使用财政涉农资金

实 施 方 案

为提高我县统筹整合使用财政涉农资金整合成效，发挥整合涉农资金最大效益，根据财政部 国务院扶贫办《关于做好2019年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》（财农〔2019〕7号）、精神，结合我县脱贫工作实际，制定本实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想及编制的必要性

全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，按照省、市决策部署，紧紧围绕“十三五”时期我县脱贫攻坚目标，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，充分利用上级赋予贫困县统筹整合使用财政涉农资金的自主权限，加大涉农资金统筹整合和资金投入力度，优化资金使用机制，提高资金配置效率，创新方式方法，形成全方位帮扶合力，确保如期完成脱贫攻坚任务。

（二）目标任务及综合效果

整合使用财政涉农资金要以脱贫成效为导向，以扶贫规划为引领，以重点扶贫项目为平台，以完成年度脱贫任务为目标，统筹整合使用财政涉农资金，撬动金融资本和社会帮扶资金投入扶贫开发，切实提高资金使用精准度和效益。可根据巩固脱贫成效需要，将整合资金适当用于农村人居环境整治项目。

二、整合资金范围及规模

按照《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）、《河北省人民政府办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》（冀政办发〔2016〕21号）及市相关部门要求的整合涉农资金范围进行统筹整合，统筹用于我县脱贫攻坚工作。

2019年，我县纳入整合财政涉农范围资金30674万元，根据我县脱贫攻坚需要，实际需整合财政涉农资金14036万元。

- 中央资金。纳入整合范围内的中央资金19580万元，实际整合使用5176万元。

（二）省级资金。纳入整合范围内的省级资金8936万元，实际整合使用6702万元。

（三）市级资金。纳入整合范围内的县级资金236万元，实际整合使用236万元。

（四）县级资金。纳入整合范围内的县级资金1922万元，实际整合使用1922万元。

三、建设任务

整合使用财政涉农资金要紧紧围绕年度脱贫任务，严守现行扶贫标准，在农业生产发展和农村基础设施建设范围内安排使用整合资金并优先用于有助于贫困人口持续增收的产业发展项目。

2019年，我县实际整合财政涉农资金14036万元，其中安排产业扶贫项目资金7962.7万元，基础设施项目资金5615.3万元，金融扶贫项目资金5万元，雨露计划等其他项目资金453万元。

（一）产业扶贫项目

安排产业扶贫项目资金7962.7万元，主要用于：

1、扶贫车间资金2656.2万元，用于24座扶贫车间建设项目补贴，建设规模约20400平方米，计划带动贫困户230户，每户贫困户年均增收8000余元，扶贫车间产权归项目建设贫困村所有；

2、家庭手工业补贴资金273.6万元，计划补贴缝纫机约843台，计划带动贫困户约843户，户均增收10000余元；

3、种植业补贴项目资金311.06万元，计划带动271余户贫困户通过建设日光温室大棚34560平方米、培育棚10000㎡，出菇棚30570㎡及种植经济槐树118.45亩增收，户均增收10000余元；

4、贫困户种植密植梨（桃）补贴2487.55万元，计划带动5785户贫困户通过种植5615亩密植梨、170亩密植桃增收，户均年增收5000余元；

5、食用菌扶贫产业项目1594.49万元，贫困户参加生产获得经营效益，计划带动约1329户贫困户种植食用菌增收，户均年增收10000余元，产权归项目建设贫困村所有；

6、贺祥社区两区同建项目19.8万元，用于贺祥社区两区同建扶贫车间厂房建设，预计带动贫困户20人，户均增收8000元，产权归项目建设贫困村所有；

7、密植梨种植配套项目建设项目620万元，用于建设密植梨扶贫产业园区水肥一体化设施1466亩，安装太阳能杀虫灯80盏，铺设园艺地布1466亩，带动贫困户913户，户均年增收2000元，产权归项目建设贫困村所有。

（二）基础设施项目

安排基础设施建设项目资金5615.3万元，主要用于：

- 道路建设项目资金3910.09万元（含扶贫产业基础设施配套项目产业路资金600.6万元），硬化道路368822㎡，受益5405户；

- 路灯项目资金567.66万元（含扶贫产业基础设施配套项目54.2万元），共安装太阳能路灯4802盏，受益贫困户3083户；

- 排水项目资金268万元，共铺设下水道5550米，铺设排水边沟3100米，受益贫困户650户；

- 便道砖项目资金376.95万元，共铺设便道砖49865㎡，受益贫困户847户；

- 路沿石项目资金3.6万元，铺设路沿石978.9米，受益贫困户53户；

- 贫困公厕建设项目资金489万元，建设公共厕所163座，受益贫困户10000户。

（三）金融扶贫项目

小额贷款贴息资金5万元，；

（四）其他项目资金453万元

1、雨露计划资金300万元，补助贫困大中专及职业教育学生1000名，每生每年补助3000元；

2、项目管理费39万元；

3、培训费114万元，计划培训建档立卡贫困户1500人，通过开展培训，使贫困户掌握必要的生产技能。

四、项目实施

（一）建好项目库，精准安排项目。项目库建设要规范、精准，紧紧围绕脱贫成效精准安排项目，按照“资金跟着项目走、项目跟着规划走、规划跟着脱贫目标走、目标跟着脱贫对象走”的原则建设项目库，围绕农业生产发展和农村基础设施建设，制定具体的项目建设任务，按照轻重缓急的原则安排项目资金，确保统筹整合涉农资金项目安排精准。纳入整合方案的项目由县扶贫部门在县脱贫攻坚项目库中选择，将符合现有目标标准的农业生产发展和农村基础设施建设项目纳入整合方案。要统筹安排各类扶贫项目，形成攻坚合力，避免整合资金支持的项目与社会帮扶等其他资金安排的项目简单重复。

（二）明确责任部门，实施精准帮扶。各相关部门要依据自身职能合理使用整合涉农资金，紧紧围绕脱贫攻坚任务，形成脱贫攻坚合力。县扶贫开发和脱贫工作领导小组要尽可能将整合资金“大类间打通”、“跨类别使用”，统筹整合用于脱贫攻坚项目，并确定项目实施责任部门。

所有统筹整合资金安排的项目，均必须由县扶贫开发和脱贫工作领导小组统一批复后实施。

（三）加快项目实施，确保资金安全。县扶贫开发和脱贫工作领导小组对整合使用财政涉农资金实施方案批复后，相关责任部门要按照时间节点加快项目实施进度，确保项目质量，做到快实施、快验收、快报账，杜绝资金闲置现象的发生。县审计、监察、财政等有关部门要将纳入统筹整合范围的财政涉农资金作为监管重点，重点检查涉农资金统筹整合、精准扶贫和精准脱贫工作落实及资金绩效情况。

五、组织保障

（一）加强组织领导。县扶贫开发和脱贫工作领导小组要定期研究整合使用涉农资金工作，县整合办要切实负起责任，定期向县扶贫开发和脱贫工作领导小组汇报整合资金方面出现的问题，加强和相关职能部门之间的沟通和协调力度，把握好整合涉农资金工作全局，加强统筹整合后的资金使用管理，及时研究处理具体操作层面遇到的问题。

（二）加强规划衔接。有关部门要按照脱贫攻坚规划要求及时调整完善相关专项规划，实现脱贫攻坚规划与部门专项规划的有效衔接，保障完成脱贫攻坚任务。部门专项规划与脱贫攻坚规划不一致的，应以脱贫攻坚规划为准。

（三）坚持公开公示原则。统筹整合使用涉农资金方案制定后，要在县政府门户网站或县主要媒体公开统筹整合使用的涉农资金来源、用途和项目建设等情况，并实行扶贫项目行政村公示制度，接受社会监督。贫困村第一书记、驻村工作队、村委会要深度参与涉农资金和项目的管理监督。

附件：1. 2019年魏县财政涉农资金统筹整合使用领导小组成员名单

2. 魏县2019年度统筹整合使用财政涉农资金清单

3. 魏县2019年度统筹整合使用财政涉农资金项目

清单

附1

2018年魏县财政涉农资金统筹整合使用

领导小组成员名单

组  长：樊中青  县委副书记、政府县长

副组长：陶俊强  县委副书记

王常智  县委常委、政府常务副县长

赵金刚  县政府副县长

成  员：张营坤  县政府办副主任

王  云  县政府督查室副主任

陈瑞学  县扶贫开发办公室主任

路金锋  县财政局局长

李志强  县农业农村局党组书记

连福举  县水利局局长

陈海林  县发改局党组书记

张建设  县自然资源局党组书记

祁彦林  县交通运输局长

王永军  县住建局局长

岳运东  县农协办主任

李富强  县城投公司董事长

附件2

魏县2019年度统筹整合使用财政涉农资金清单

单位：万元

| 资金名称 |  | 资金文号 | 到县 规模数 | 实际 整合数 | 资金投向 （项目名称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | 30674 | 14036 |  |
| 一、中央财政资金 |  |  | 19580 | 5176 |  |
| 1 | 财政专项扶贫资金 | 冀财农（2018）148号 | 3968 | 3968 | 修路项目、便道砖项目、排水项目、路沿石项目 |
| 2 | 中央水利发展资金 | 冀财农（2018）152号 | 430 | 0 |  |
| 3 | 中央农业生产发展资金 | 冀财农（2018）173号 | 2433 | 1208 | 魏县密植梨种植配套项目、农村公厕建设项目、培训费 |
| 4 | 林业改革发展资金 | 冀财农（2018）175号 | 200 | 0 |  |
| 5 | 农业综合开发补助资金 |  |  |  |  |
| 6 | 农村综合改革转移支付 |  |  |  |  |
| 7 | 新增建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本农田建设补助资金 |  |  |  |  |
| 8 | 农村环境连片整治示范资金 |  |  |  |  |
| 9 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 冀财建（2018）278号 | 8804 | 0 |  |
| 10 | 农村危房改造补助资金 |  |  |  |  |
| 11 | 中央专项彩票公益金支持扶贫资金 |  |  |  |  |
| 12 | 产粮大县奖励资金 | 冀财建（2018）276号 | 3708 | 0 |  |
| 13 | 生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分） |  |  |  |  |
| 14 | 农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外） | 冀财农（2018）163号 | 12 | 0 |  |
| 15 | 服务业发展专项资金（支持新农村现代流通服务网络工程部分） |  |  |  |  |
| 16 | 旅游发展基金 | 冀财教（2018）119号 | 25 | 0 |  |
| 17 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分（不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建中型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出） |  |  |  |  |

| 二、省级财政资金 |  |  | 8936 | 6702 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省级财政专项扶贫资金 | 冀财农（2018）186号 | 7154 | 6702 | 扶贫产业基础设施配套项目、扶贫车间项目、贺祥社区两区同建项目、家庭手工业项目、路灯项目、密植梨种植补贴项目、种植业补贴项目 |
| 2 | 省级农田水利设施建设和水土保持补助 |  |  |  |  |
| 3 | 省级现代农业生产发展资金 | 冀财农（2019）26号 | 525 | 0 |  |
| 4 | 省级林业补助资金（不包括世行贷款项目部分、2016年已下达的太行山绿化项目补助、森林生态效益补偿资金、国有林场改革资金） | 冀财农（2018）177号 | 25 | 0 |  |
| 5 | 省级农村综合改革转移支付资金 | 冀财农改（2019）1号 | 1229 | 0 |  |
| 6 | 省级农业资源与生态保护补助（对农民的直接补贴除外） | 冀财农（2018）167号 | 3 | 0 |  |
| 7 | 省级山洪灾害防治资金 |  |  |  |  |
| 8 | 省级新型农业经营主体示范带动项目补助资金 |  |  |  |  |
| 9 | 省级农业产业发展补助资金 |  |  |  |  |
| 10 | 省级农村新民居建设专项资金 |  |  |  |  |
| 11 | 农业综合开发省级配套资金 |  |  |  |  |
| 12 | 省级新增建设用地土地有偿使用费安排高标准基本农田建设补助资金 |  |  |  |  |
| 13 | 省级农村危房改造补助资金 |  |  |  |  |
| 14 | 省级新农村现代流通服务网络工程专项资金 |  |  |  |  |
| 15 | 省级预算内投资用于“三农”建设部分（不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建中型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出） |  |  |  |  |
| 16 | 省级环境污染治理专项资金（用于农村环境综合整治部分） |  |  |  |  |

| 三、市级财政资金 |  |  | 236 | 236 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市级财政专项扶贫资金 | 邯财农（2019）4号 | 236 | 236 | 密植梨种植补贴项目，密植桃种植补贴项目、食用菌扶贫产业项目 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 四、县级财政资金 |  |  | 1922 | 1922 |  |
| 1 | 县级财政专项扶贫资金 | 魏财预（2019）2号 | 1922 | 1922 | 小额信贷项目、雨露计划项目、项目管理费、培训费、食用菌扶贫产业项目 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

附件3

魏县2019年度统筹整合使用财政涉农资金项目计划清单

单位：万元

| 序号 | 项目 名称 | 项目类别 | 实施地点 | 建设任务 | 安排资金（万元） | 资金来源 | 进度 计划 | 责任部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便道砖项目 | 基础设施 | 北皋镇杨柴曲 | 铺设便道砖2707㎡，铺设透水砖200*100*60mm，75元/㎡，受益贫困户53户 | 20.3 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 2 | 便道砖项目 | 基础设施 | 泊口乡蒋东村 | 铺设便道砖2320㎡，铺设透水砖200*100*60mm，75元/㎡，受益贫困户75户 | 17.63 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 3 | 便道砖项目 | 基础设施 | 大马村二马村 | 铺设便道砖800㎡，铺设透水砖200*100*60mm，75元/㎡，受益贫困户154户 | 6.08 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 4 | 便道砖项目 | 基础设施 | 德政镇德四村 | 铺设便道砖16973㎡，铺设透水砖200*100*60mm，75元/㎡，受益贫困户31户 | 127.3 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 5 | 便道砖项目 | 基础设施 | 南双庙镇简庄村 | 铺设便道砖2100㎡，铺设透水砖200*100*60mm，75元/㎡，受益贫困户54户 | 15.96 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 6 | 便道砖项目 | 基础设施 | 南双庙镇双中村 | 铺设便道砖5000㎡，铺设透水砖200*100*60mm，受益贫困户50户 | 37.5 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 7 | 便道砖项目 | 基础设施 | 前大磨乡后大磨村 | 铺设便道砖1000㎡，铺设透水砖200*100*60mm，75元/㎡，受益贫困户76户 | 7.5 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 8 | 便道砖项目 | 基础设施 | 沙口集乡杜二庄村 | 铺设便道砖900㎡，铺设透水砖200*100*60mm，75元/㎡，受益贫困户49户 | 7.2 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 9 | 便道砖项目 | 基础设施 | 沙口集 乡刘屯村 | 铺设便道砖3000㎡，铺设透水砖200*100*60mm，75元/㎡，受益贫困户37户 | 22.8 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 10 | 便道砖项目 | 基础设施 | 仕望集乡郭家堂村 | 铺设便道砖6225㎡，铺设透水砖200*100*60mm，75元/㎡，受益贫困户11户 | 47.5 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 11 | 便道砖项目 | 基础设施 | 魏城镇 董河下村 | 铺设便道砖640㎡，铺设透水砖200*100*60mm，75元/㎡，受益贫困户41户 | 4.86 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 12 | 便道砖项目 | 基础设施 | 牙里镇 牙东村 | 铺设便道砖4000㎡，铺设透水砖200*100*60mm，75元/㎡，受益贫困户142户 | 30.4 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 13 | 便道砖项目 | 基础设施 | 野胡拐乡岸上村 | 铺设便道砖600㎡，铺设透水砖200*100*60mm，75元/㎡，受益贫困户54户 | 4.56 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 14 | 便道砖项目 | 基础设施 | 院堡镇连三家村 | 铺设便道砖3600㎡，铺设透水砖200*100*60mm，75元/㎡，受益贫困户47户 | 27.36 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 15 | 路灯 项目 | 基础设施 | 街道办 冯辛寨村 | 5米灯杆50盏，2850元/盏， 受益贫困户50户 | 14.25 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 16 | 路灯 项目 | 基础设施 | 泊口乡 生庄村 | 5米灯杆105盏，2850元/盏， 受益贫困户37户 | 29.93 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 17 | 路灯 项目 | 基础设施 | 棘针寨镇老君堂村 | 5米灯杆36盏，2850元/盏， 受益贫困户174户 | 10.26 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 18 | 路灯 项目 | 基础设施 | 院堡镇岳庄村 | 5米灯杆35盏，2850元/盏， 受益贫困户96户 | 9.98 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 19 | 路灯 项目 | 基础设施 | 院堡镇 连三家村 | 5米灯杆40盏，2850元/盏， 受益贫困户47户 | 11.4 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 20 | 路灯 项目 | 基础设施 | 野胡拐乡野西村 | 5米灯杆157盏，受益贫困户35户 | 44.75 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 21 | 路灯 项目 | 基础设施 | 牙里镇牙南村 | 5米灯杆48盏，2850元/盏， 受益贫困户64户 | 13.7 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 22 | 路灯 项目 | 基础设施 | 野胡拐乡岸上村 | 5米灯杆30盏，2850元/盏， 受益贫困户54户 | 8.5 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 23 | 路灯 项目 | 基础设施 | 牙里镇牙东村 | 5米灯杆165盏，2850元/盏， 受益贫困户142户 | 47 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 24 | 路灯 项目 | 基础设施 | 牙里镇西侯村 | 5米灯杆50盏，2850元/盏， 受益贫困户97户 | 14.25 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 25 | 路灯 项目 | 基础设施 | 牙里镇后大堡村 | 5米灯杆48盏，2850元/盏， 受益贫困户169户 | 13.68 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 26 | 路灯 项目 | 基础设施 | 魏城镇邢于村 | 5米灯杆40盏，2850元/盏， 受益贫困户61户 | 11.4 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 27 | 路灯 项目 | 基础设施 | 魏城镇董河下村 | 5米灯杆12盏，2850元/盏， 受益贫困户41户 | 3.42 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 28 | 路灯 项目 | 基础设施 | 双井镇永东村 | 5米灯杆40盏，2850元/盏， 受益贫困户110户 | 11.4 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 29 | 路灯 项目 | 基础设施 | 沙口集乡集东村 | 5米灯杆40盏，2850元/盏， 受益贫困户49户 | 11.4 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 30 | 路灯 项目 | 基础设施 | 南双庙镇小姜村 | 5米灯杆35盏，2850元/盏， 受益贫困户88户 | 9.98 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 31 | 路灯 项目 | 基础设施 | 南双庙镇双中村 | 5米灯杆60盏，2850元/盏， 受益贫困户50户 | 17.1 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 32 | 路灯 项目 | 基础设施 | 南双庙镇大李村 | 5米灯杆50盏，2850元/盏， 受益贫困户100户 | 14.25 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 33 | 路灯 项目 | 基础设施 | 街道办 谢町村 | 5米灯杆50盏，2850元/盏， 受益贫困户112户 | 14.25 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 34 | 路灯 项目 | 基础设施 | 南双庙镇董庄村 | 5米灯杆30盏，2850元/盏， 受益贫困户102户 | 8.5 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 35 | 路灯 项目 | 基础设施 | 边马乡 李庄村 | 5米灯杆60盏，2850元/盏， 受益贫困户129户 | 17.1 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 36 | 路灯 项目 | 基础设施 | 边马乡 效化村 | 5米灯杆80盏，2850元/盏， 受益贫困户116户 | 22.8 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 37 | 路灯 项目 | 基础设施 | 大马村乡西八里村 | 5米灯杆85盏，2850元/盏， 受益贫困户92户 | 24.2 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 38 | 路灯 项目 | 基础设施 | 泊口乡 蒋西村 | 5米灯杆40盏，2850元/盏， 受益贫困户66户 | 11.4 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 39 | 路灯 项目 | 基础设施 | 泊口乡申庄村 | 5米灯杆150盏，2850元/盏， 受益贫困户63户 | 42.75 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 40 | 路灯 项目 | 基础设施 | 德政镇 安张庄村 | 5米灯杆56盏，2850元/盏， 受益贫困户40户 | 15.96 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 41 | 路灯 项目 | 基础设施 | 回隆镇后张庄村 | 5米灯杆30盏，2850元/盏， 受益贫困户117户 | 8.55 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 42 | 路灯 项目 | 基础设施 | 东代固镇前罗庄村 | 5米灯杆50盏，2850元/盏， 受益贫困户214户 | 14.25 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 43 | 路灯 项目 | 基础设施 | 东代固镇张固村 | 5米灯杆70盏，2850元/盏， 受益贫困户196户 | 19.95 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 44 | 路灯 项目 | 基础设施 | 东代固镇东代固村 | 5米灯杆60盏，2850元/盏， 受益贫困户228户 | 17.1 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 45 | 路沿石项目 | 基础设施 | 北皋镇 杨柴曲 | 铺设路沿石978.9米，规格500*200*70mm，37元/m，受益贫困户53户 | 3.6 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 46 | 排水 项目 | 基础设施 | 边马乡 边中村 | φ600mm下水道1600m，440元/m，受益贫困户36户 | 71 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 47 | 排水 项目 | 基础设施 | 大马村 二马村 | 铺设排水沟800米，沟净深30cm、净宽20cm，80元/m，受益贫困户154户 | 6.4 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 48 | 排水 项目 | 基础设施 | 街道办 吴辛寨村 | φ600mm下水道2000米，440元/m，受益贫困户90户 | 87 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 49 | 排水 项目 | 基础设施 | 前大磨乡前大磨村 | φ600mm下水道350米，440元/m，受益贫困户97户 | 14.7 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 50 | 排水 项目 | 基础设施 | 牙里镇 牙东村 | 铺设排水沟1700米，沟净深30cm、净宽20cm，80元/m，受益贫困户142户 | 12 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 51 | 排水 项目 | 基础设施 | 野胡拐 乡野西村 | φ600mm下水道1600米，440元/m，受益贫困户35户 | 72 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 52 | 排水 项目 | 基础设施 | 院堡镇 岳庄村 | 铺设排水沟600米，沟净深30cm、净宽20cm，80元/m，受益贫困户96户 | 4.9 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 225 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 院堡镇 岳庄 | 建设公厕2座，30000元/座， 受益贫困户96户 | 6 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 226 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 院堡镇 院东 | 建设公厕1座，30000元/座， 受益贫困户51户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 227 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 院堡镇中三东前村 | 建设公厕1座，30000元/座， 受益贫困户38户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 228 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 院堡镇 中三西 | 建设公厕1座，30000元/座， 受益贫困户66户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 229 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 院堡镇 连三家 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户47户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 230 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 街道办 谢町 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户112户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 231 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 街道办 冯辛寨 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户40户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 232 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 街道办 吴辛寨 | 建设公厕1座，30000元/座， 受益贫困户90户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 233 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 街道办 石辛寨 | 建设公厕1座，30000元/座， 受益贫困户31户 | 6 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 234 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 南双庙 乡双中 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户50户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 235 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 南双庙 乡聂街 | 建设公厕1座，30000元/座， 受益贫困户141户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 236 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 南双庙 乡西照河 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户37户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 237 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 南双庙 乡简庄 | 建设公厕1座，30000元/座， 受益贫困户54户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 238 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 南双庙 乡大李村 | 建设公厕1座，30000元/座， 受益贫困户100户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 239 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 南双庙乡郭街 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户72户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 240 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 南双庙乡董庄 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户102户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 241 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 南双庙乡汤村 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户64户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 242 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 南双庙乡小姜村 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户数88户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 243 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 前大磨乡前大磨 | 建设公厕1座，30000元/座， 受益贫困户97户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 244 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 前大磨乡后大磨 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户76户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 245 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 前大磨乡张庄 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户数37户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 246 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 前大磨乡和顺会 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户86户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 247 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 前大磨乡公议会 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户128户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 248 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 前大磨乡赵枣林 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户66户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 249 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 前大磨乡郭枣林 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户71户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 250 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 前大磨乡连柴曲 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户76户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 251 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 前大磨乡李柴曲 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户35户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 252 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 前大磨乡魏户村 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户数77户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 253 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 双井镇张照河 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户122户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 254 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 双井镇姬照河 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户36户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 255 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 双井镇北照河 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户46户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 256 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 双井镇永东村 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户数110户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 257 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 魏城镇东南温 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户89户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 258 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 魏城镇 后王村 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户40户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 259 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 魏城镇 梁河下 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户53户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 260 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 魏城镇 董河下 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户41户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 261 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 魏城镇 邢于村 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户61户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 262 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 魏城镇 王营村 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户117户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 263 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 北皋镇 北街 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户14户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 264 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 北皋镇 东街 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户20户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 265 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 北皋镇 东张岗 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户21户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 266 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 北皋镇 姜谢庄 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户34户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 267 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 北皋镇 屯西 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户25户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 268 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 北皋镇 东康町 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户18户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 269 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 北皋镇 南坡头 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户29户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 270 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 北皋镇 杨才曲 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户53户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 271 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 北皋镇 西李岗 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户43户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 272 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 北皋镇 陈岗 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户55户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 273 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 车往镇 车西 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户110户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 274 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 车往镇 杨甘固 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户121户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 275 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 车往镇 东仓口 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户178户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 276 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 车往镇 郝中村 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户59户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 277 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 车往镇霍小屯 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户138户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 278 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 车往镇小营 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户134户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 279 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 车往镇前仓口 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户56户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 280 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 大马村乡西八里村 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户92户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 281 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 大马村乡曹堤村 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户129户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 282 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 大马村乡二马村 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户154户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 283 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 牙里镇北杨庄 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户59户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 284 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 牙里镇 西侯村 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户97户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 285 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 牙里镇 赵庄 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户126户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 286 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 牙里镇 牙东 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户142户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 287 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 牙里镇 牙南 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户64户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 288 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 牙里镇 后大堡 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户169户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 289 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 牙里镇 长兴东 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户137户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 290 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 牙里镇后马庄 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户79户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 291 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 牙里镇西南庄 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户71户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 292 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 牙里镇楼东 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户112户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 293 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 泊口乡郭也冲 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户41户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 294 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 泊口乡申庄 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户37户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 295 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 泊口乡生庄 | 建设公厕1座，30000元/座， 受益贫困户37户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 296 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 泊口乡后也冲 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户68户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 297 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 泊口乡华南 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户26户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 298 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 泊口乡蒋东 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户75户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 299 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 泊口乡蒋西 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户66户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 300 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 泊口乡华北 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户21户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 301 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 大辛庄乡李辛庄 | 建设公厕2座，30000元/座， 受益贫困户45户 | 6 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 302 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 大辛庄乡庙东 | 建设公厕2座，30000元/座, 受益贫困户107户 | 6 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 303 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 大辛庄乡马河 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户90户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 304 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 大辛庄乡西郭村 | 建设公厕2座，30000元/座, 受益贫困户41户 | 6 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 305 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 大辛庄乡曹辛庄 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户96户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 306 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 大辛庄乡王夹河 | 建设公厕2座，30000元/座, 受益贫困户146户 | 6 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 307 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 回隆镇北街 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户103户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 308 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 回隆镇西街 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户145户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 309 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 回隆镇南街西 | 建设公厕2座，30000元/座, 受益贫困户49户 | 6 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 310 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 回隆镇南营 | 建设公厕2座，30000元/座, 受益贫困户68户 | 6 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 311 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 回隆镇后张庄 | 建设公厕2座，30000元/座, 受益贫困户117户 | 6 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 312 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 回隆镇李大汪 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户108户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 313 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 回隆镇东赵村 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户38户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 314 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 德政镇后西营 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户77户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 315 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 德政镇前小寨 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户21户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 316 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 德政镇大寨 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户53户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 317 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 德政镇德四 | 建设公厕2座，30000元/座, 受益贫困户31户 | 6 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 318 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 德政镇安张庄 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户40户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 319 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 棘针寨乡老君堂 | 建设公厕1座，30000元/座, 受益贫困户174户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 320 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 棘针寨乡里八庄 | 建设公厕1座，30000元/座,受益贫困户153户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 321 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 棘针寨乡南寺庄 | 建设公厕1座，30000元/座,受益贫困户130户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 322 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 棘针寨乡义井 | 建设公厕1座，30000元/座,受益贫困户154户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 323 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 东代固镇西代固 | 建设公厕2座，30000元/座,受益贫困户137户 | 6 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 324 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 东代固镇东代固 | 建设公厕1座，30000元/座,受益贫困户228户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 325 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 东代固镇前罗庄 | 建设公厕1座，30000元/座,受益贫困户214户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 326 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 东代固镇张固 | 建设公厕1座，30000元/座,受益贫困户169户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 327 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 东代固镇邵中 | 建设公厕1座，30000元/座,受益贫困户11户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 328 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 东代固镇邵西 | 建设公厕1座，30000元/座,受益贫困户128户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 329 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 东代固镇邵东 | 建设公厕1座，30000元/座,受益贫困户75户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 330 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 东代固镇后邵 | 建设公厕1座，30000元/座,受益贫困户33户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 331 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 边马乡北冯堤村 | 建设公厕2座，30000元/座,受益贫困户90户 | 6 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 332 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 边马乡高堤村 | 建设公厕1座，30000元/座,受益贫困户111户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 333 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 边马乡范骈村 | 建设公厕2座，30000元/座,受益贫困户84户 | 6 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 334 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 边马乡任骈村 | 建设公厕2座，30000元/座,受益贫困户56户 | 6 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 335 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 边马乡张村 | 建设公厕1座，30000元/座,受益贫困户90户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 336 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 边马乡边中村 | 建设公厕1座，30000元/座,受益贫困户36户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 337 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 边马乡效化村 | 建设公厕1座，30000元/座,受益贫困户116户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 338 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 边马乡张庄村 | 建设公厕1座，30000元/座,受益贫困户97户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 339 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 野胡拐乡冯红庙 | 建设公厕1座，30000元/座,受益贫困户12户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 340 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 野胡拐乡岸上村 | 建设公厕1座，30000元/座,受益贫困户54户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 341 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 野胡拐乡大路固村 | 建设公厕1座，30000元/座,受益贫困户43户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 342 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 野胡拐乡西红庙村 | 建设公厕1座，30000元/座,受益贫困户47户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 343 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 野胡拐乡野西村 | 建设公厕1座，30000元/座,受益贫困户35户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 344 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 北台头乡台西村 | 建设公厕1座，30000元/座,受益贫困户81户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 345 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 北台头乡西野马 | 建设公厕1座，30000元/座,受益贫困户27户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 346 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 北台头乡南台头 | 建设公厕1座，30000元/座,受益贫困户89户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 347 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 仕望集乡仕北村委会 | 建设公厕1座，30000元/座,受益贫困户31户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 348 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 仕望集乡前街村委会 | 建设公厕1座，30000元/座,受益贫困户17户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 349 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 仕望集乡胡庄村委会 | 建设公厕1座，30000元/座,受益贫困户35户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 350 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 仕望集乡刘家拐村委 | 建设公厕1座，30000元/座受益贫困户51户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 351 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 仕望集乡崔阁村委会 | 建设公厕1座，30000元/座,受益贫困户107户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 352 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 仕望集乡郭家堂村委 | 建设公厕1座，30000元/座,受益贫困户57户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 353 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 仕望集乡陈庄村委会 | 建设公厕1座，30000元/座,受益贫困户31户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 354 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 张二庄镇张庄屯 | 建设公厕1座，30000元/座,受益贫困户31户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 355 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 张二庄镇南刘庄 | 建设公厕1座，30000元/座,受益贫困户135户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 356 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 张二庄镇宋屯 | 建设公厕1座，30000元/座,受益贫困户142户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 357 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 张二庄镇南辛庄 | 建设公厕1座，30000元/座,受益贫困户117户 | 6 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 358 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 张二庄镇北辛庄 | 建设公厕1座，30000元/座,受益贫困户104户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 359 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 张二庄镇中烟 | 建设公厕2座，30000元/座,受益贫困户215户 | 6 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 360 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 沙口集乡杜二庄 | 建设公厕2座，30000元/座,受益贫困户49户 | 6 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 361 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 沙口集乡大屯 | 建设公厕1座，30000元/座,受益贫困户186户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 362 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 沙口集乡刘屯 | 建设公厕2座，30000元/座,受益贫困户37户 | 6 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 363 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 沙口集乡北辛庄 | 建设公厕1座，30000元/座,受益贫困户38户 | 3 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 364 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 沙口集乡大斜街 | 建设公厕2座，30000元/座,受益贫困户58户 | 6 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 365 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 沙口集乡集东 | 建设公厕2座，30000元/座,受益贫困户49户 | 6 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 366 | 贫困村公厕建设项目 | 基础设施 | 沙口集乡漳河村 | 建设公厕2座，30000元/座,受益贫困户61户 | 6 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年11月完工 | 农业农村局 |  |
| 195 | 修路 项目 | 基础设施 | 北皋镇北街村 | 村内道路7100㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户14户 | 71 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 196 | 修路 项目 | 基础设施 | 北皋镇东街村 | 村内道路5500㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户20户 | 55 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 197 | 修路 项目 | 基础设施 | 北皋镇南坡头村 | 村内道路2500㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户29户 | 30 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 198 | 修路 项目 | 基础设施 | 北台头乡台西村 | 村内道路6000㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户81户 | 60 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 199 | 修路 项目 | 基础设施 | 北台头乡西野马村 | 村内道路5000㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户27户 | 50 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 200 | 修路 项目 | 基础设施 | 北台头乡南台头村 | 村内道路6800㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户89户 | 68 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 201 | 修路 项目 | 基础设施 | 边马乡 边中村 | 村内道路1950㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户36户 | 19.5 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 202 | 修路 项目 | 基础设施 | 边马乡 李庄村 | 村内道路3536㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户129户 | 35.4 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 203 | 修路 项目 | 基础设施 | 边马乡 效化村 | 村内道路5695㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户116户 | 57 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 204 | 修路 项目 | 基础设施 | 边马乡 张庄村 | 村内道路6900㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户97户 | 69 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 205 | 修路 项目 | 基础设施 | 泊口后 也冲村 | 村内道路3900㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户68户 | 39 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 206 | 修路 项目 | 基础设施 | 泊口乡 郭也冲村 | 村内道路9016㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，15cm厚灰土垫层2180㎡，122元/㎡，受益贫困户41户 | 110 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 207 | 修路 项目 | 基础设施 | 泊口乡 蒋西村 | 村内道路4285㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户66户 | 42.85 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 208 | 修路 项目 | 基础设施 | 泊口乡生庄村 | 村内道路9707㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，15cm厚灰土垫层3501㎡，100元/㎡，受益贫困户37户 | 108.84 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 209 | 修路 项目 | 基础设施 | 车往镇车西村 | 村内道路2380㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户110户 | 23.8 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 210 | 修路 项目 | 基础设施 | 车往镇东仓口村 | 村内道路6875㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户178户 | 68.7 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 211 | 修路 项目 | 基础设施 | 车往镇前仓口 | 村内道路8152㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，15cm厚灰土垫层1914.1㎡，受益贫困户56户 | 85.8 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 212 | 修路 项目 | 基础设施 | 车往镇霍小屯 | 村内道路5600㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户138户 | 56 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 213 | 修路 项目 | 基础设施 | 大马村二马村 | 村内道路5460㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户154户 | 54.6 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 214 | 修路 项目 | 基础设施 | 大辛庄乡西郭村 | 村内道路1445㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户63户 | 14.5 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 215 | 修路 项目 | 基础设施 | 德政镇安张庄村 | 村内道路4600㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户40户 | 46 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 216 | 修路 项目 | 基础设施 | 德政镇德四村 | 村内道路5786㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户31户 | 57.86 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 217 | 修路 项目 | 基础设施 | 东代固镇张固村 | 村内道路7100㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户196户 | 71 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 218 | 修路 项目 | 基础设施 | 东代固镇东代固村 | 村内道路3000㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户228户 | 30 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 219 | 修路 项目 | 基础设施 | 回隆镇后张庄村 | 村内道路11036㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户117户 | 110.4 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 220 | 修路 项目 | 基础设施 | 回隆镇李大汪村 | 村内道路9965㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户108户 | 99.6 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 221 | 修路 项目 | 基础设施 | 回隆镇东赵村 | 村内道路5600㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户38户 | 56 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 222 | 修路 项目 | 基础设施 | 棘针寨镇义井村 | 村内道路1380㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户154户 | 13.8 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 223 | 修路 项目 | 基础设施 | 南双庙镇大李村 | 村内道路4840㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户100户 | 48.4 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 224 | 修路 项目 | 基础设施 | 南双庙镇董庄村 | 村内道路4840㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，15cm灰土垫层1500㎡，100元/㎡，受益贫困户102户 | 63 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 225 | 修路 项目 | 基础设施 | 南双庙镇双中村 | 村内道路5940㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户50户 | 59.4 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 226 | 修路 项目 | 基础设施 | 南双庙镇小姜村 | 村内道路3900㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户88户 | 39 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 227 | 修路 项目 | 基础设施 | 前大磨乡公议会村 | 村内道路14700㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户128户 | 147 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 228 | 修路 项目 | 基础设施 | 前大磨乡和顺会村 | 村内道路4000㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户86户 | 40 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 229 | 修路 项目 | 基础设施 | 前大磨乡魏户村 | 村内道路1200㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户77户 | 12 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 230 | 修路 项目 | 基础设施 | 前大磨乡赵枣林村 | 村内道路3600㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户66户 | 36 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 231 | 修路 项目 | 基础设施 | 前大磨乡后大磨村 | 村内道路2510㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户76户 | 25 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 232 | 修路 项目 | 基础设施 | 沙口集乡大斜街村 | 村内生产路5000㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，15cm厚灰土垫层，100元/㎡，受益贫困户58户 | 60 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 233 | 修路 项目 | 基础设施 | 沙口集乡杜二庄村 | 村内道路2200㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，受益贫困户49户 | 22 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 234 | 修路 项目 | 基础设施 | 沙口集乡刘屯村 | 村内道路9950㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，15cm厚灰土垫层8500㎡，100元/㎡，受益贫困户37户 | 134.5 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 235 | 修路 项目 | 基础设施 | 仕望集乡陈庄村 | 村内道路2100㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户31户 | 21 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 236 | 修路 项目 | 基础设施 | 仕望集乡郭家堂村 | 村内道路1190㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户11户 | 11.9 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 237 | 修路 项目 | 基础设施 | 仕望集乡刘家拐村 | 村内道路2254㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，受益贫困户51户 | 22.54 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 238 | 修路 项目 | 基础设施 | 仕望集乡前连街村 | 村内道路1582㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户17户 | 15.8 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 239 | 修路 项目 | 基础设施 | 双井镇北照河村 | 村内道路2400㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户46户 | 24 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 240 | 修路 项目 | 基础设施 | 双井镇姬照河村 | 村内道路1486.5㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户36户 | 15 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 241 | 修路 项目 | 基础设施 | 魏城镇董河下村 | 村内道路1600㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户41户 | 16 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 242 | 修路 项目 | 基础设施 | 魏城镇梁河下村 | 村内道路4000㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户53户 | 40 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 243 | 修路 项目 | 基础设施 | 魏城镇邢于村 | 村内道路4000㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户61户 | 40 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 244 | 修路 项目 | 基础设施 | 牙里镇后大堡村 | 村内道路4180㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户169户 | 41.8 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 245 | 修路 项目 | 基础设施 | 牙里镇楼东村 | 村内道路9000㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，受益贫困户112户 | 90 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 246 | 修路 项目 | 基础设施 | 牙里镇西侯村 | 村内道路2800㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户97户 | 28 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 247 | 修路 项目 | 基础设施 | 牙里镇牙东村 | 村内道路16800㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户142户 | 168 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 248 | 修路 项目 | 基础设施 | 牙里镇牙南村 | 村内道路9100㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户64户 | 91 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 249 | 修路 项目 | 基础设施 | 野胡拐乡岸上村 | 村内道路10400㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户54户 | 104 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 250 | 修路 项目 | 基础设施 | 野胡拐乡冯红庙村 | 村内道路1466.5㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户12户 | 14.6 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 251 | 修路 项目 | 基础设施 | 野胡拐乡野西村 | 村内道路7680㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户35户 | 75.8 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 252 | 修路 项目 | 基础设施 | 院堡镇连三家村 | 村内道路1050㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户47户 | 10.5 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 253 | 修路 项目 | 基础设施 | 院堡镇岳庄村 | 村内道路4200㎡，，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户96户 | 42 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 254 | 修路 项目 | 基础设施 | 张二庄镇南刘庄村 | 村内道路3600㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户135户 | 36 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 255 | 修路 项目 | 基础设施 | 张二庄镇张庄屯村 | 村内道路6252㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户31户 | 62.5 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 256 | 修路 项目 | 基础设施 | 张二庄镇中烟村 | 村内道路4910㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，100元/㎡，受益贫困户215户 | 49.1 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 257 | 扶贫产业基础设施配套项目 | 基础设施 | 车往镇车西村 | 产业路：4012.8㎡，18cm厚C25混凝土路面，20cm厚灰土垫层，150元/㎡，受益贫困户108户 | 60.4 | 冀财农（2018）148号中央财政专项扶贫资金、冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 258 | 扶贫产业基础设施配套项目 | 基础设施 | 院堡镇中三东前村 | 产业路：11325㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，20cm厚灰土垫层，120元/㎡，受益贫困户84户 | 146.7 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 259 | 扶贫产业基础设施配套项目 | 基础设施 | 仕望集乡崔阁村 | 产业路：水泥路面8444㎡，100元/㎡，柏油路面11749.5㎡，路沿石4180米，受益贫困户60户 | 246 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 260 | 扶贫产业基础设施配套项目 | 基础设施 | 野胡拐乡野西村 | 产业路：4294㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，20cm厚灰土垫层,120元/㎡，受益贫困户105户 | 51.5 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 261 | 扶贫产业基础设施配套项目 | 基础设施 | 前大磨乡户村社区（两区同建） | 产业路：8000㎡，15cm厚混凝土路面，c25混凝土，20cm厚灰土垫层，120元/㎡，受益贫困户280户 | 96 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 262 | 扶贫产业基础设施配套项目 | 基础设施 | 仕望集乡崔阁村 | 夜间生产用5米太阳能灯70盏，2850元/盏，受益贫困户60户 | 20 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 263 | 扶贫产业基础设施配套项目 | 基础设施 | 院堡镇中三东前村 | 夜间生产用5米太阳能灯120盏，2850元/盏，受益贫困户84户 | 34.2 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 264 | 种植业补贴项目 | 产业项目 | 野胡拐乡野西村、蔡东村(爱上菇扶贫产业项目） | 建设培育棚10000㎡，出菇棚30000㎡，户/12000元，带动贫困户105户，12000/户 | 126 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 265 | 种植业补贴项目 | 产业项目 | 大马村乡西八里村 | 大棚补贴870㎡，带动2户，12000元/户 | 2.35 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 266 | 种植业补贴项目 | 产业项目 | 东代固乡北代固村 | 大棚补贴925㎡，带动2户，12000元/户 | 2.5 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 267 | 种植业补贴项目 | 产业项目 | 东代固乡后罗庄村 | 大棚补贴1110㎡，带动3户，12000元/户 | 3 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 268 | 种植业补贴项目 | 产业项目 | 东代固乡前罗庄 | 大棚补贴1137㎡，带动3户，12000元/户 | 3.07 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 269 | 种植业补贴项目 | 产业项目 | 沙口集乡南北拐 | 大棚补贴8330㎡，带动19户，12000元/户 | 22.5 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 270 | 种植业补贴项目 | 产业项目 | 沙口集乡大屯 | 大棚补贴10180㎡，带动30户，12000元/户 | 27.5 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 271 | 种植业补贴项目 | 产业项目 | 沙口集乡漳河村 | 大棚补贴3700㎡，带动9户，12000元/户 | 10 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 272 | 种植业补贴项目 | 产业项目 | 沙口集乡李家口 | 大棚补贴13481㎡，带动31户，12000元/户 | 36.4 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 273 | 种植业补贴项目 | 产业项目 | 沙口集乡段家庄 | 大棚补贴1600㎡，带动4户，12000元/户 | 4.5 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 274 | 种植业补贴项目 | 产业项目 | 棘针寨镇里八庄 | 大棚补贴17000㎡，带动39户，12000元/户 | 46.08 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 275 | 种植业补贴项目 | 产业项目 | 边马乡高堤村 | 经济槐树补贴118.45亩，带动70户，12000元/户 | 24.76 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 276 | 种植业补贴项目 | 产业项目 | 德政镇柏二庄 | 大棚补贴444㎡，带动1户，12000元/户 | 1.2 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 277 | 种植业补贴项目 | 产业项目 | 德政镇前西营 | 大棚补贴444㎡，带动1户，12000元/户 | 1.2 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 278 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 北皋镇杨柴曲村 | 缝纫机补贴30台，3000元/台，带动30户贫困户 | 9 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 279 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 北皋镇东张岗村 | 缝纫机补贴20台，3000元/台，带动20户贫困户 | 6 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 280 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 边马乡张庄村 | 缝纫机补贴33台，3000元/台，带动33户贫困户 | 10 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 281 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 边马乡范骈 | 缝纫机补贴30台，3000元/台，带动30户贫困户 | 9 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 282 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 张二庄镇南刘庄村 | 缝纫机补贴50台，3000元/台，带动50户贫困户 | 15 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 283 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 车往镇车西村 | 缝纫机补贴12台，3000元/台，带动12户贫困户 | 3.8 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 284 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 车往镇魏西村 | 缝纫机补贴25台，3000元/台，带动25户贫困户 | 7.6 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 285 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 车往镇郝东村 | 缝纫机补贴12台，3000元/台，带动12户贫困户 | 3.8 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 286 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 德政镇德四村 | 缝纫机补贴6台，3000元/台，带动6户贫困户 | 2 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 287 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 回隆镇前朋固 | 缝纫机补贴5台，3000元/台，带动5户贫困户 | 1.5 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 288 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 回隆镇孔大汪 | 缝纫机补贴1台，3000元/台，带动1户贫困户 | 0.3 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 289 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 仕望集乡崔阁村 | 缝纫机补贴26台，3000元/台，带动26户贫困户 | 7.8 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 290 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 仕望集乡前连街 | 缝纫机补贴16台，3000元/台，带动16户贫困户 | 5 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 291 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 仕望集乡胡庄村 | 缝纫机补贴33台，3000元/台，带动33户贫困户 | 10 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 292 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 魏城镇魏于村 | 缝纫机补贴15台，3000元/台，带动15户贫困户 | 4.5 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 293 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 魏城镇梁河下 | 缝纫机补贴40台，3000元/台，带动40户贫困户 | 12 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 294 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 东代固镇北代固村 | 缝纫机补贴2台，3000元/台，带动2户贫困户 | 0.6 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 295 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 东代固镇后罗庄村 | 缝纫机补贴3台，3000元/台，带动3户贫困户 | 0.9 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 296 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 东代固镇前罗庄 | 缝纫机补贴15台，3000元/台，带动15户贫困户 | 4.5 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 297 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 北台头乡南台头村 | 缝纫机补贴12台，3000元/台，带动12户贫困户 | 19.2 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 298 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 北台头乡台西村 | 缝纫机补贴51台，3000元/台，带动51户贫困户 | 15.5 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 299 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 北台头乡方里集村 | 缝纫机补贴6台，3000元/台，带动6户贫困户 | 1.8 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 300 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 沙口集乡北辛庄 | 缝纫机补贴40台，3000元/台，带动40户贫困户 | 12 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 301 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 沙口集乡漳河村 | 缝纫机补贴100台，3000元/台，带动100户贫困户 | 30 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 302 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 大马村乡二马村 | 缝纫机补贴33台，3000元/台，带动33户贫困户 | 10 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 303 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 泊口乡郭野冲 | 缝纫机补贴36台，3000元/台，带动36户贫困户 | 11 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 304 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 泊口乡后野冲 | 缝纫机补贴26台，3000元/台，带动26户贫困户 | 8 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 305 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 泊口乡蒋西 | 缝纫机补贴10台，3000元/台，带动10户贫困户 | 3 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 306 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 泊口乡华北 | 缝纫机补贴12台，3000元/台，带动12户贫困户 | 6 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 307 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 泊口乡华南 | 缝纫机补贴20台，3000元/台，带动20户贫困户 | 6 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 308 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 泊口乡张庄东 | 缝纫机补贴5台，3000元/台，带动5户贫困户 | 1.5 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 309 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 泊口乡耿庄 | 缝纫机补贴5台，3000元/台，带动5户贫困户 | 1.5 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 310 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 南双庙镇双中村 | 缝纫机补贴40台，3000元/台，带动40户贫困户 | 12 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 311 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 大辛庄乡王辛庄 | 缝纫机补贴12台，3000元/台，带动12户贫困户 | 3.6 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 312 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 大辛庄乡苗辛庄 | 缝纫机补贴28台，3000元/台，带动28户贫困户 | 8.4 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 313 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 街道办东关 | 缝纫机补贴1台，3000元/台，带动1户贫困户 | 0.3 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 314 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 街道办东小门 | 缝纫机补贴2台，3000元/台，带动2户贫困户 | 0.6 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 315 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 街道办皇小庄 | 缝纫机补贴11台，3000元/台，带动11户贫困户 | 3.3 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 316 | 家庭手工业项目 | 产业项目 | 街道办谢町 | 缝纫机补贴22台，3000元/台，带动22户贫困户 | 6.6 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 317 | 扶贫车间项目 | 产业项目 | 南双庙镇汤村 | 建设扶贫车间钢结构厂房800㎡，1300元/㎡，带动贫困户就业10人，人均增收8000元 | 105.9 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 318 | 扶贫车间项目 | 产业项目 | 南双庙镇董庄 | 建设扶贫车间钢结构厂房800㎡，1300元/㎡，带动贫困户就业10人，人均增收8000元 | 105.9 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 319 | 扶贫车间项目 | 产业项目 | 南双庙镇大李村 | 建设扶贫车间钢结构厂房800㎡，1300元/㎡，带动贫困户就业10人，人均增收8000元 | 105.9 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 320 | 扶贫车间项目 | 产业项目 | 南双庙镇双中村 | 建设扶贫车间钢结构厂房800㎡，1300元/㎡，带动贫困户就业10人，人均增收8000元 | 105.9 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 321 | 扶贫车间项目 | 产业项目 | 北台头乡南台头村 | 建设扶贫车间钢结构厂房800㎡，1300元/㎡，带动贫困户就业10人，人均增收8000元 | 105.9 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 322 | 扶贫车间项目 | 产业项目 | 北台头乡西野马村 | 建设扶贫车间钢结构厂房800㎡，1300元/㎡，带动贫困户就业10人，人均增收8000元 | 105.9 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 323 | 扶贫车间项目 | 产业项目 | 野胡拐岸上村 | 建设扶贫车间钢结构厂房1600㎡，1300元/㎡，带动贫困户就业10人，人均增收8000元 | 211.8 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 324 | 扶贫车间项目 | 产业项目 | 回隆镇北街 | 建设扶贫车间钢结构厂房800㎡，1300元/㎡，带动贫困户就业10人，人均增收8000元 | 105.9 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 325 | 扶贫车间项目 | 产业项目 | 双井镇北照河村 | 建设扶贫车间钢结构厂房800㎡，1300元/㎡，带动贫困户就业10人，人均增收8000元 | 105.9 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 326 | 扶贫车间项目 | 产业项目 | 双井镇姬照河村 | 建设扶贫车间钢结构厂房800㎡，1300元/㎡，带动贫困户就业10人，人均增收8000元 | 105.9 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 327 | 扶贫车间项目 | 产业项目 | 双井镇永东村 | 建设扶贫车间钢结构厂房800㎡，1300元/㎡，带动贫困户就业10人，人均增收8000元 | 105.9 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 328 | 扶贫车间项目 | 产业项目 | 车往镇车西村 | 建设扶贫车间钢结构厂房800㎡，1300元/㎡，带动贫困户就业10人，人均增收8000元 | 105.9 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 329 | 扶贫车间项目 | 产业项目 | 大辛庄乡庙东村 | 建设扶贫车间钢结构厂房800㎡，1300元/㎡，带动贫困户就业10人，人均增收8000元 | 105.9 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 330 | 扶贫车间项目 | 产业项目 | 大辛庄曹辛庄 | 建设扶贫车间钢结构厂房800㎡，1300元/㎡，带动贫困户就业10人，人均增收8000元 | 105.9 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 331 | 扶贫车间项目 | 产业项目 | 沙口集乡大斜街村 | 建设扶贫车间钢结构厂房800㎡，1300元/㎡，带动贫困户就业10人，人均增收8000元 | 105.9 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 332 | 扶贫车间项目 | 产业项目 | 沙口集乡杜二庄 | 建设扶贫车间钢结构厂房800㎡，1300元/㎡，带动贫困户就业10人，人均增收8000元 | 105.9 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 333 | 扶贫车间项目 | 产业项目 | 南双庙镇小姜村 | 建设扶贫车间钢结构厂房800㎡，1300元/㎡，带动贫困户就业10人，人均增收8000元 | 105.9 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 334 | 扶贫车间项目 | 产业项目 | 南双庙镇江庄社区 | 建设扶贫车间钢结构厂房2000㎡,1300元/㎡，带动贫困户就业15人，人均增收8000元 | 250 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 335 | 扶贫车间项目 | 产业项目 | 南双庙镇远邦社区 | 建设扶贫车间钢结构厂房2000㎡,1300元/㎡，带动贫困户就业15人，人均增收8000元 | 250 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 336 | 扶贫车间项目 | 产业项目 | 前大磨乡户村社区 | 建设扶贫车间钢结构厂房1000㎡,1300元/㎡，带动贫困户就业10人，人均增收8000元 | 125 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 337 | 扶贫车间项目 | 产业项目 | 野胡拐乡红湖社区 | 建设扶贫车间钢结构厂房1000㎡,1300元/㎡，带动贫困户就业10人，人均增收8000元 | 125 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 338 | 贺祥社区两区同建项目 | 产业项目 | 沙口集乡贺祥社区 | 扶贫车间厂房墙体2240㎡，88元/㎡，带动贫困户20人，人均增收8000元 | 19.8 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 339 | 密植梨种植补贴项目 | 产业项目 | 大马村乡曹堤村 | 种植密植梨200亩，4300元/户/亩，带动贫困户200户 | 86 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 340 | 密植梨种植补贴项目 | 产业项目 | 前大磨乡公议会村 | 种植密植梨754亩，4300元/户/亩，带动贫困户754户 | 324.22 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 341 | 密植梨种植补贴项目 | 产业项目 | 边马乡李庄村 | 种植密植梨400亩，4300元/户/亩，带动贫困户400户 | 172 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 342 | 密植梨种植补贴项目 | 产业项目 | 大辛庄乡王夹河村 | 种植密植梨442亩，4300元/户/亩，带动贫困户442户 | 190.06 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 343 | 密植梨种植补贴项目 | 产业项目 | 东代固镇西代固 | 种植密植梨44亩，4300元/户/亩，带动贫困户44户 | 18.92 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 344 | 密植梨种植补贴项目 | 产业项目 | 棘针寨镇义井村 | 种植密植梨347亩，4300元/户/亩，带动贫困户347户 | 149.21 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 345 | 密植梨种植补贴项目 | 产业项目 | 南双庙镇聂街村 | 种植密植梨473亩，4300元/户/亩，带动贫困户473户 | 203.39 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 346 | 密植梨种植补贴项目 | 产业项目 | 仕望集乡刘家拐村 | 种植密植梨177亩，4300元/户/亩，带动贫困户177户 | 76.11 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 347 | 密植梨种植补贴项目 | 产业项目 | 双井镇张照河、永东村 | 种植密植梨522亩，4300元/户/亩，带动贫困户522户 | 224.46 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 348 | 密植梨种植补贴项目 | 产业项目 | 院堡镇岳庄村 | 种植密植梨80亩，4300元/户/亩，带动贫困户80户 | 34.4 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 349 | 密植梨种植补贴项目 | 产业项目 | 回隆镇后张庄 | 种植密植梨301亩，4300元/户/亩，带动贫困户301户 | 129.43 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 350 | 密植梨种植补贴项目 | 产业项目 | 泊口乡蒋东村 | 种植密植梨200亩，4300元/户/亩，带动贫困户200户 | 86 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 351 | 密植梨种植补贴项目 | 产业项目 | 牙里镇牙东村 | 种植密植梨108亩，4300元/户/亩，带动贫困户108户 | 46.44 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 352 | 密植梨种植补贴项目 | 产业项目 | 车往镇小营村 | 种植密植梨629亩，4300元/户/亩，带动贫困户629户 | 270.47 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 353 | 密植梨种植补贴项目 | 产业项目 | 沙口集乡大屯村 | 种植密植梨290亩，4300元/户/亩，带动贫困户290户 | 124.7 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 354 | 密植梨种植补贴项目 | 产业项目 | 北台头乡南台头等 | 种植密植梨341亩，4300元/户/亩，带动贫困户341户 | 146.63 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 355 | 密植梨种植补贴项目 | 产业项目 | 张二庄镇北辛庄村 | 种植密植梨307亩，4300元/户/亩，带动贫困户307户 | 132.01 | 冀财农（2018）186号省级财政专项扶贫资金、邯财农（2019）4号市级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 356 | 密植桃种植补贴项目 | 产业项目 | 魏城镇后王村 | 种植密植桃100亩，4300元/户/亩，带动贫困户100户 | 43 | 邯财农（2019）4号市级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 357 | 密植桃种植补贴项目 | 产业项目 | 棘针寨镇义井村 | 种植密植桃70亩，4300元/户/亩，带动贫困户70户 | 30.1 | 邯财农（2019）4号市级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 359 | 魏县密植梨种植配套项目 | 产业项目 | 沙口集乡北辛庄村 | 建设肥水一体化设施570亩，安装太阳能杀虫灯30台，铺设园艺地布570亩，约4300元/亩，带动贫困户285户 | 240 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年12月完工 | 自然资源和规划局 |  |
| 360 | 魏县密植梨种植配套项目 | 产业项目 | 前大磨乡户村社区 | 建设肥水一体化设施596亩，安装太阳能杀虫灯32台，铺设园艺地布596亩，约4300元/亩，带动贫困户449户 | 251 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年12月完工 | 自然资源和规划局 |  |
| 361 | 魏县密植梨种植配套项目 | 产业项目 | 仕望集乡刘家拐村 | 建设肥水一体化设施150亩，安装太阳能杀虫灯9台，铺设园艺地布150亩，约4300元/亩，带动贫困户88户 | 64.5 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年12月完工 | 自然资源和规划局 |  |
| 362 | 魏县密植梨种植配套项目 | 产业项目 | 仕望集乡胡庄村 | 建设肥水一体化设施150亩，安装太阳能杀虫灯9台，铺设园艺地布150亩，约4300元/亩，带动贫困户91户 | 64.5 | 冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年12月完工 | 自然资源和规划局 |  |
| 358 | 食用菌扶贫产业项目 | 产业项目 | 东代固镇前罗庄村、南双庙镇江庄社区等6个村 | 扶贫资金建设食用菌大棚24000平方米，带动贫困户1329户，12000元/户 | 1594.49 | 邯财农（2019）4号市级财政专项扶贫资金、魏财预（2019）2号县级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 363 | 小额信贷项目 | 其他项目 | 张二庄镇南刘庄村、大马村乡二马村等40个村 | 建档立卡户小额信贷贴息40户 | 5 | 魏财预（2019）2号县级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 364 | 雨露计划项目 | 其他项目 | 大马村乡曹堤村等400个村 | 补贴1000名中高职学生，3000元/人 | 300 | 魏财预（2019）2号县级财政专项扶贫资金 | 2019年10月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 365 | 项目管理费 | 其他项目 |  | 服务基础设施项目5个 | 39 | 魏财预（2019）2号县级财政专项扶贫资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |
| 366 | 培训费 | 其他项目 | 东代固镇前罗庄村等561个村 | 培训建档立卡人口1500人次，760元/人 | 114 | 魏财预（2019）2号县级财政专项扶贫资金、冀财农（2018）173号中央农业生产发展资金 | 2019年12月 | 扶贫开发办公室 |  |

魏县扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室     2019年5月10日印发